附件10	（一式三份）

中铁二十五局集团有限公司

科研计划项目/课题合同结题验收申请表

填报单位：中铁二十五局集团第三工程有限公司

| 项目/项目名称 | 装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究 |
| --- | --- |
| 合同编号 | 2025-A002 |
| 合同规定 要求 | 1、合同约定的主要研究内容： 围绕深圳国际综合物流枢纽中心项目大跨度装配整体式框架结构，开展六个专题研究：（1）装配整体式大跨度钢框架和幕墙数字化智能建造及精细安装控制技术；（2）基于BIM的装配整体式钢框架-现浇楼承板结构虚拟建造技术；（3）基于多传感器融合与三维激光移动扫描的结构施工监测及金刚砂地面缺陷检测技术；（4）基于声发射与时频域音频信号的钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测技术；（5）基于知识图谱与系统动力学的施工安全风险管控技术；（6）复杂环境和条件下高强度施工与交通融合组织与优化技术。 2、合同约定的成果形式及主要技术指标： （1）技术指标：钢管混凝土柱横隔板下密实度探测误差 ≤ 5%；大跨度钢结构点云虚拟预拼装螺孔配准均方根误差RMSE ≤ 0.5 mm；多源传感变形融合不确定度 ≤ 1.0 mm，金刚砂地面双光检测分辨率GSD ≤ 0.30 mm/px； （2）成果形式：形成《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》总研究报告1份、《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》1份，申请并获授权国家发明专利6项。 |
| 完成情况 及提供的 技术文件 目 录 | 1、合同约定研究内容完成情况： 已完成全部六个研究专题的理论推导、核心算法建模、算例分析及深圳国际综合物流枢纽中心项目工程应用场景验证，各项技术指标均达到计划要求（其中四孔端板配准RMSE = 0.324 mm，最大残差rmax = 0.415 mm，局部扩展不确定度U = 0.707 mm，保护带判定量 1.122 mm ≤ 2.0 mm；双通道独立融合不确定度 0.706 mm，计入公共基准项后合成不确定度 0.926 mm ≤ 1.0 mm；1.0 m拍摄距离下金刚砂地面成像分辨率GSD = 0.274 mm/px ≤ 0.30 mm/px；钢管混凝土400 mm声路密实基准传播时间 98.39 μs，建立时频双分支ConvLSTM与注意力融合识别机制；单服务点到达率由 18 辆/h 调控至 14 辆/h 时平均排队等待时间由 13.5 min 降至 3.5 min）。 2、提供的技术文件及知识产权成果目录（均已归档完备）： （1）《装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究》研究报告（1份）； （2）《深圳国际综合物流枢纽中心项目科研进展工作总结》（1份）； （3）立项决议文件（集团科数网〔2025〕70号）、项目申请书、联合申报合作协议及2025年度RD18研发支出辅助账汇总表与明细表； （4）已获授权国家发明专利证书 6项：① ZL202510710807.2《基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统》；② ZL202510845138.X《基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统》；③ ZL202510845137.5《基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统》；④ ZL202510598192.9《一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统》；⑤ ZL202510598190.X《一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统》；⑥ ZL202510710806.8《一种施工区域的三维可视化方法和装置》。 |
| 承担单位 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 科技部 意见 | （章） 年 月 日 |
| 集团公司 财务部门 意见 | （章） 年 月 日 |
| 领导审批 | （章） 年 月 日 |