科技研发课题成果汇总表

研究成果、专利和附件归属核验版（截至资料核查日2026-10-12）

课题：装配整体式大跨度框架结构智能建造关键技术体系研究

统计规则：本表区分“资料目录确有附件”“已达到证书授权公告日”“技术属于本课题且可计入考核成果”三个层次；最后一项须由研发证据、成果归属和管理部门审定。

# 一、原始成果与证书汇总

| ID | 成果名称 | 编号 / 形成日期 | 权利人/来源与归属情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP01 | 一种施工区域的三维可视化方法和装置 | ZL202510710806.8 申请：2025-05-29 公告：2026-03-20 | 中铁二十五局集团有限公司；中铁二十五局集团第三工程有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |
| IP02 | 基于多源环境传感数据的钢结构建筑状态评估方法和系统 | ZL202510710807.2 申请：2025-05-29 公告：2026-03-24 | 中铁二十五局集团有限公司；中铁二十五局集团第三工程有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |
| IP03 | 基于BIM的装配整体式钢结构的三维点云分割方法和系统 | ZL202510845137.5 申请：2025-06-23 公告：2026-03-24 | 中铁二十五局集团有限公司；中铁二十五局集团第三工程有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |
| IP04 | 基于时频域的音频信号的钢管混凝土缺陷检测方法和系统 | ZL202510845138.X 申请：2025-06-23 公告：2026-06-30 | 中铁二十五局集团有限公司；中铁二十五局集团第三工程有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |
| IP05 | 一种金刚砂地面缺陷识别方法和系统 | ZL202510598192.9 申请：2025-05-09 公告：2026-05-26 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司；深圳华西建设工程管理有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |
| IP06 | 一种基于传感数据的施工结构安全监测方法和系统 | ZL202510598190.X 申请：2025-05-09 公告：2026-07-24 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 原件：07目录；课题形成关系待核定 |

# 二、六专题成果及拟接入证据

| 专题 | 可确认的成果载体 | 当前证据性质 | 下一步需补 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专题一 钢框架与幕墙数字化预拼装及精细安装控制 | IP03／DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 方法与人工算例可查；独立工程精度和论文尚需附件核验。 | 典型节点原始点云、设计模型版本、独立测量真值、预测调整、安装后复测及误差统计；幕墙接口独立验证。 |
| 专题二 基于BIM的钢框架—现浇楼承板虚拟建造 | IP01／IP03／DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 方案和解析示例已有；系统可运行交付与现场复盘记录待核验。 | 软件版本、模型与数据清单、输入输出截图、已知冲突用例、测试结果、施工计划及实际时间戳对照。 |
| 专题三 多传感器融合施工监测与金刚砂地面缺陷检测 | IP02／IP05（扩展候选）／IP06／DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 算法与计算关系可查；监测精度、缺陷识别效果与工程检测量仍需自有记录。 | 传感器标定、原始时间序列、独立参考测量、模型版本和分组、实测预测误差、地面图像及缺陷真值。 |
| 专题四 钢管混凝土柱横隔板下动态浇筑密实度检测 | IP04／DOC02／DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 方法与IP04证书可查；集团计划的“密实度探测精度≤5%”目前不能据现存材料认定达标。 | 横隔板构造及工况、相同检测体积/时刻的参考密实度、声学原始数据、独立试件划分、逐项误差表、评价口径和核验报告。 |
| 专题五 知识图谱与系统动力学施工安全风险管控 | IP06（监测输入候选）／DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 方法与情景模型已有；现场误报漏报、处置收益尚需原始对照。 | 现场风险事件、专家复核标签、知识关系验证、模型参数、历史回放结果、预警及整改闭合时序。 |
| 专题六 复杂环境高强度施工与交通融合组织优化 | DOC12；2026年10月研究报告相关章节 | 优化流程与算例可查；实际交通效率改善、节支和推广范围待证据核验。 | 车辆预约和实际到离场时间、不同方案版本、天气/设备条件、同条件对照的等待和周转数据、窗口实绩。 |

# 三、课题成果类型与计划指标对照

| 成果类别 | 集团计划目标（待批准文件终核） | 截至2026-10-12现存可核验附件 | 课题实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究总报告 | 1份 | DOC12：最新版研究报告Word；另有旧阶段总结DOC11 | 正式审定报告待签章 |
| 专利或软件著作权 | 授权发明专利6项 | IP01—IP06：6份发明专利授权证书；权利与课题形成关系见第一节 | 可计入数量待归属审定 |
| 专题技术报告/系统 | 技术指标需与批准任务书对应 | 报告含六专题方法、模型及算例 | 独立性能/软件版本与交付待核验 |

# 四、正式验收可追溯附件索引

| 附件编号 | 材料 | 现存与证明能力 | 本次注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC02 | 集团六专题立项计划原始扫描件 | 现存；列预期任务和主要技术指标 | 不是实施阶段验收结果 |
| DOC03—04 | 集团计划下达通知及完整计划汇总表 | 现存；明确集团计划期及经费总额 | “26”为评审得分，不是研发人数 |
| DOC10 | 2025年RD18辅助账 | 现存；账面归集6,921,859.85元 | 需财务复核分类；非累计费用 |
| DOC11 | 2026-09-27阶段进展总结 | 现存；较早版本按三专题组织 | 六专题实际进展以证据核对 |
| DOC12 | 2026-10研究报告 | 现存；含六专题方法、算例及成果目录 | 非独立试验、软件交付或签章成果鉴定 |
| IP01—IP06 | 六项授权发明专利证书 | 证书原件均存在，日期/权利人见第一节 | 归属与考核计入待核定 |
| K01 | 正式执行合同/任务书及批准变更 | 当前未归档完整正式文本 | 决定期限、预算和成果考核口径 |
| K02 | 原始独立试验及工程应用记录 | 尚待按专题归集 | 决定5%指标与现场效果能否认定 |

# 五、成果认定办理说明

六份专利中的前四项证书记载权利人为集团与三公司共有；金刚砂地面缺陷识别为三公司与深圳华西共有；施工结构安全监测为三公司单独持有。需分别形成技术交底、实际研发任务、单位分工及成果归属确认，并按正式统计截止日计入。

研究报告表13-1中原金刚砂地面专利号的末位缺失应按证书使用ZL202510598192.9。已有研究报告/工程进展文字不能单独证明现场精度、工效提升和推广应用。

待核定签署：课题负责人________；成果管理部门________；知识产权管理部门________；归属审查日期________。